Detta är en produkt från Kvalitetsdokument.se

dokument@kvalitetsgruppen.com

Vi som står bakom Kvalitetsdokument.se är Kvalitetsgruppen Hässleholm AB. Vi är ett konsultföretag som hjälper småföretag att införa kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Ni hittar mer information om oss på  Kvalitetsgrupppen.com

Arbetsmiljöplan

För större projekt inom byggsektorn

Innehållsförteckning

Inledning	3

Komma igång	3

Fri support	3

Vårt arbetsmiljöarbete	4

1 Projektinformation	5

2 Entreprenör - Projektorganisation	6

3 Förteckning över yrkesarbetare i projektet	7

4 Underleverantörens organisation	8

5 Arbetsmiljöpolicy	9

5.1 Ansvar för arbetsmiljöplan, riskbedömning och skyddsrond	10

6 Identifiering av arbetsmiljörisker	11

6.1 Översikt riskbedömning	11

6.2 Åtgärdsplan	12

6.3 Riskbedömning	13

6.4 Handlingsplan riskbedömning	13

6.5 Kontroll av genomförda åtgärder	13

6.6 Ansvarig	13

7 Skyddsrond	14

7.1 På skyddsronderna i entreprenadprojekt deltar i första hand	14

7.2 Samråd och medverkan	14

8 Underentreprenörer	15

8.1 Underentreprenörers arbetsmiljöplan	15

8.2 Riktlinjer för samordningsverksamheten vid underentreprenad	15

9 Arbetstid	15

10 Byggmöten	15

10.1 Underlag till våra byggmöten	15

11 Arbetsplatsolycka	16

11.1 Information kring ”Allmänna ordnings – och skyddsregler”	16

11.2 Kontaktuppgifter till arbetsmiljöorganisationer	16

11.3 Allmänna ordnings- och skyddsregler	17

11.4 Nödlägesberedskap – Personolycka – Brand – Miljöolycka	18

Vid icke akut händelse	18

11.5 Anmäl olycksfallen	19

11.6 Utredning av arbetsplatsolycka	20

12 Skyddsrond - Exempel	20

13 Säkerhetsdatablad för byggprojektet	21

14 Blankett – Kvitteringslista av Arbetsmiljöplan (medarbetare)	22

15 Kvitteringslista av Arbetsmiljöplan (underentreprenör)	23

16 Godkännande av arbetsmiljöplanen	24

16.1 Distributionslista	24

Inledning

För att arbetsmiljöplanen ska uppfylla de specificerade kraven för byggprojektet har uppmärksamhet ägnats åt att:

- Kontinuerligt utveckla arbetsmiljöplanen.

- Identifiera risker och anskaffa hjälpmedel, verktyg, fordon och material som behövs för att uppnå arbetsmiljökrav.

- Identifiera risker och förändra vårt arbetssätt, processer, samt tillgodose nya kunskaper och färdigheter som kan behövas för att uppnå arbetsmiljökrav.

- I god tid identifiera alla arbetsmiljökrav.

- Fastställa acceptanskriterier för alla egenskaper och krav, inklusive dem som innehåller personliga åsikter på utförande.

Komma igång

- Läs igenom dokumentet.

- Fyll i informationen i blanketterna

- Kontakta eventuella underentreprenörer och be dem skicka in den information som du behöver för att fylla i blanketterna.

- Flytta över all information till ett nytt dokument eller ta bort den information som inte bör vara med i den slutgiltiga versionen (rubrikerna med tillhörande textstycke: ”Fri support”, ”Komma igång” och alla referenser till Kvalitetsdokument.se etc.)

- Glöm inte bort att involvera berörda inom er organisation så att de ser över om något behöver läggas till eller om något kan tas bor.

Fri support

Ni har rätt till fri support för hur denna produkt skall användas i er verksamhet. Vänd er till dokument@kvalitetsgruppen.com eller ring oss måndag – fredag, 08.00-17.00 på 0451-837 15 om ni har frågor.

Vårt arbetsmiljöarbete

Denna arbetsmiljöplan har tagits fram i samband med upprättandet av projektdokumentation. I arbetsmiljöplanen beskriver vi vårt arbetsmiljöarbete.

I korta drag bedrivs följande arbetsmiljöarbete:

- Identifiering av arbetsmiljörisker sker i projektets inledande fas.

- En riskbedömning genomförs och vid behov tas handlingsplaner fram.

- Korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs.

- Alla på byggarbetsplatsen informeras om Allmänna ordnings- och skyddsregler.

- Uppstår en händelse ska denna dokumenteras.

- På byggmöte informeras och diskuteras arbetsmiljöarbetet.

- Skyddsronder genomförs under projekttiden.

- Samråd och medverkan (Alla som är involverade ska ha möjlighet att framföra sina åsikter)

Arbetsmiljöplanen följs upp kontinuerligt genom att utförandet kontrolleras och dokumenteras vid skyddsronder som sker löpande under projekttiden. Skyddsombud ansvarar för att skyddsronden utförs enligt fastställd plan.

1 Projektinformation

| Fastighetsbeteckning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetsadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktperson på byggarbetsplatsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-post |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektbeskrivning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byggherre / beställare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Företag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Org. Nr |  |
| Namn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Person nr |  |
| Adress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktperson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil |  |
| Bas P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bas U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Handläggare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil |  |
| Anteckningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Företag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Org. Nr |  |
| Adress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktperson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mobil |  |
| Entreprenadform |  |  | ☐ |  | Totalentreprenad |  | ☐ | Utförandeentreprenad |  |  |  |  |
| Anteckningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektstart | 2025- |  |  |  |  | Projekt avslut |  |  | 2025- |  |  |  |
| Denna blankett har genomgåtts och signerats av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Befattning |  |  |  | Namn |  |  |  |  |  | Datum |  | Signatur |

2 Entreprenör - Projektorganisation

| Befattning | Namn | Mobil | Mail | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektchef |  |  |  |  |
| Platschef |  |  |  |  |
| Bas P |  |  |  |  |
| Bas U |  |  |  |  |
| Kontrollansvarig |  |  |  |  |
| Kvalitetsansvarig |  |  |  |  |
| Arbetsmiljösamordnare |  |  |  |  |
| Arbetsmiljöansvarig |  |  |  |  |
| Huvudskyddsombud |  |  |  |  |
| Skyddsombud |  |  |  |  |
| Arbetsledare |  |  |  |  |
| Inköpsansvarig |  |  |  |  |
| Administrationsansvarig |  |  |  |  |
| Denna blankett har genomgåtts och signerats av: |  |  |  |  |
| Befattning | Namn |  | Datum | Signatur |

3 Förteckning över yrkesarbetare i projektet

| Beställare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprenör |  |  |  |  |
| Referens till | Yrkesarbetare som arbetar i projektet |  |  |  |
| Namn |  | Behörighet till t ex (heta arbete, lift …) | ID06 | Signatur |
| Anteckningar |  |  |  |  |

| Denna blankett har genomgåtts och signerats av: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Befattning | Namn | Datum | Signatur |

4 Underleverantörens organisation

| Beställare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referens till | Underleverantör som utför ett arbeta i projektet |  |  |  |  |  |  |  |
| Företagsnamn |  |  | Org. nr. | Kontaktperson |  | Mobil nr | Antal medarbetare |  |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denna blankett har genomgåtts och signerats av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Befattning |  | Namn |  |  | Datum |  |  | Signatur |

5 Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn verkar för att skapa en arbetsplats som erbjuder en god organisatorisk, social, säker och trevlig arbetsmiljö utan mobbing och kränkande särbehandling.

Lagstiftning och myndigheternas regler, tillstånd och villkor anger endast minimikrav.

Vi ska tillämpa dessa mot bakgrund av dess "anda" och inte enbart bokstavligt.

Arbetsmiljön ska inte enbart vara säker, den ska också vara trevlig och utvecklande för de anställda. De ska kunna påverka sin arbetsmiljö och ha god kunskap om riskerna med arbeten de utför.

Vi ska löpande förbättra vårt interna arbetsmiljöarbete genom att förebygga och kartlägga risker och ohälsa.

Vi ska:

- Bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och andra krav

- Ha ordning och reda omkring oss och på så sätt skapa en trivsam och säker arbetsmiljö

- Minska arbetsmiljöriskerna genom att årligen genomföra skyddsrond och riskbedömningar

- Öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor och engagemanget för förbättrad arbetsmiljö i företaget, såväl fysiskt som psykosocialt

- Införa arbetsmiljömål, följa upp dem och öppet redovisa dessa

- Lägga stor vikt vid samråd och medverkan för arbetstagare vid arbetsmiljöfrågor

Ansvarsförhållanden

Alla anställda inom företaget ska medverka till att denna arbetsmiljöpolicy efterlevs.

Arbetsmiljösansvariges roll är att ge nödvändig information till de anställda för att nå våra mål.

VD

…………………………………………………………………………………………….

5.1 Ansvar för arbetsmiljöplan, riskbedömning och skyddsrond

Byggherre ska säkerställa att en arbetsmiljöplan arbetas fram. Arbetsmiljösamordnare ska se till att alla berörda parter får ta del av arbetsmiljöplanen och den riskbedömning som gjorts på byggarbetsplatsen. Vid behov ska underentreprenörer skapa en egen arbetsmiljöplan och riskbedömning eller komplettera projektets huvudarbetsmiljöplan och huvudriskbedömning.

Arbetsmiljösamordnare har ansvaret för att skyddsronder genomförs. Skyddsronder kan genomföras av platschef eller skyddsombud.

Följande arbetsmiljödokument används vid vårt projekt:

- Arbetsmiljöplan

- Skyddsrond

- Riskbedömning

- Byggmötesprotokoll

- Arbetsmiljöplaner från underentreprenörer

Platschef ansvarar för arkivering av dessa dokument.

6 Identifiering av arbetsmiljörisker

I samband med projektstart påbörjas arbetet med att identifiera arbetsmiljörisker och de arbetsmiljölagar som berör vårt projekt. För dess arbetsmiljörisker genomför vi en riskbedömning som sedan ligger till grund för den skyddsrond som tas fram.

6.1 Översikt riskbedömning

| Beställare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprenör |  |  |  |  |
| Referens till |  | Enligt projektunderlag |  |  |
| Punkt nr | Aktivitet |  | Lag | Ja/Nej/Ej relevant |
| 1 | Åtgärder mot risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer |  | AFS 2023:10, H 456, ADI 511, ADI 512, ADI 539, ADI 714 |  |
| 2 | Åtgärder mot risk för att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark |  | AFS 2023:10, ADI 539 |  |
| 3 | Åtgärder mot exponering för kemiska och biologiska ämnen |  | AFS 2023:13, ADI 296 |  |
| 4 | Åtgärder mot exponering för joniserande strålning |  | AFS 2023:13 |  |
| 5 | Åtgärder mot risk vid arbete i närheten av högspänningsledning |  | AFS 2023:11 |  |
| 6 | Åtgärder vid arbete med risk för drunkning |  | AFS 2023:11 |  |
| 7 | Åtgärder vid arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord |  | AFS 2023:11 |  |
| 8 | Åtgärder vid dykeriarbete |  | AFS 2023:11 |  |
| 9 | Åtgärder vid arbete i kassun |  | AFS 2023:11 |  |
| 10 | Åtgärder vid sprängningsarbete |  | AFS 2023:11 |  |
| 11 | Åtgärder vid arbete med tunga element |  | AFS 2023:11, ADI 714 |  |
| 12 | Åtgärder vid passerande fordonstrafik |  | AFS 2023:11 |  |
| 13 | Åtgärder vid rivningsarbeten |  | AFS 2023:11 |  |
| 14 | Arbete på arbetsställe som är gemensamt med pågående ordinarie verksamhet |  | AFS 2023:11 |  |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |

| Denna blankett har genomgåtts och signerats av: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Befattning | Namn | Datum | Signatur |

6.2 Åtgärdsplan

| Beställare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |
| Referens till |  | Riskbedömning + Arbetsplatsbesiktning |  |  |  |
| Punkt nr | Riskområde |  | Riskvärdering 1 - 5 | Åtgärd | Datum |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |

| Denna blankett har genomgåtts och signerats av: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Befattning | Namn | Datum | Signatur |

6.3 Riskbedömning

Vi utför riskbedömningar på vår byggarbetsplats och tar vid behov fram handlingsplaner och det är byggherren som ansvarar för att en riskbedömning genomförs, medan arbetsmiljösamordnaren ska säkerställa att alla berörda får ta del av riskbedömningen.

Riskbedömningen baseras på projektets art och en identifiering av arbetsmiljölagar genomförs och vid förekomst av risk så ska denna dokumenteras.

Vi ska omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Vi ska också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Är risken av sådan art att det inte går att åtgärdas helt, så ska personal på plats uppmärksammas genom utbildning och information för att förebygga och på så sätt minimera risken. Se ………………

6.4 Handlingsplan riskbedömning

De åtgärder som inte vidtas omedelbart, dvs. samma dag eller någon av de närmast följande dagarna, antecknas i en skriftlig handlingsplan eller förs in i en reviderad plan. Det är ofta praktiskt att ta upp riskerna i anslutning till åtgärderna.

I handlingsplanen ska specifika problem och vilka åtgärder som beslutats för att lösa det aktuella problemet kortfattat beskrivas, även datum om när beslut om åtgärd togs och när åtgärden ska vara avklarad ska anges. I åtgärdsplanen fyller vi in riskområde, genomför en riskvärdering och skriver in åtgärd som ska genomföras samt datum för när det ska vara utfört.  Underlag för handlingsplan kan vara exempelvis checklistor, arbetsmiljöinventering, riskanalyser och protokoll från skyddsronder, inkomna tillbudsrapporter eller protokoll från Arbetsmiljögruppens sammanträden.

6.5 Kontroll av genomförda åtgärder

För att förvissa sig om att riskerna åtgärdats bör vi, omedelbart eller så snart det går rent praktiskt, kontrollera resultatet. Om åtgärderna inte varit tillräckliga kan de behöva kompletteras. Även de nya åtgärderna kan skapa risker och behöver därför kontrolleras.

6.6 Ansvarig

Alla med delegerat arbetsmiljöansvar har skyldighet att föra handlingsplan i de fall där så krävs.

7 Skyddsrond

Arbetsmiljösamordnare har delegerat ansvaret till platschefer/skyddsombud för skyddsronder på större arbetsplatser, endast egna total- och utförandeentreprenader. På en byggarbetsplats är det särskilt viktigt med regelbundna skyddsronder eftersom det sker ständiga och snabba förändringar med många risker. När byggandet pågår som intensivast kan det vara lämpligt att gå skyddsrond ofta och skyddsrond inom företaget sker var tredje vecka eller vid behov.

I skyddsrondsprotokollet är det lämpligt att ta upp både förebyggande och avhjälpande åtgärder.

Det påskrivna originalet av skyddsrondsprotokollet sparas i projektpärmen. Allvarliga brister från skyddsronden åtgärdas snarast utan dröjsmål. Mindre allvarliga brister som inte kan åtgärdas inom 3 dagar skrivs in en handlingsplan, checklista Skyddsrond ska läggas in när det går att lägga in en underrubrik.  En ansvarig utses att åtgärda bristen som signerar och fyller i datum när det blev åtgärdat och klart.

7.1 På skyddsronderna i entreprenadprojekt deltar i första hand

- Platschef

- Arbetsledare

- Lagbas

- Skyddsombud

- Eventuella underentreprenörer

Skyddsronderna ska dokumenteras och förvaras hos Skyddsombudet

7.2 Samråd och medverkan

Syftet med vår rutin för samråd och medverkan är att se till att arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. Samtliga arbetstagare ska involveras i och medverka i arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att arbetsgivare och arbetstagare samarbetar för att skapa en god arbetsmiljö. Skyddsombudet är arbetstagarnas utsedda ombud i arbetsmiljöfrågor men det är arbetsgivaren som har huvudansvar för arbetsmiljön.

Våra arbetstagare medverkar i arbetsmiljöarbetet genom:

- Möten

- Skyddsrond

- Riskbedömningar

- Rapportering av tillbud, avvikelser och incidenter

- Medarbetarsamtal – erbjuds årligen

- Kompetensutveckling

8 Underentreprenörer

Våra underentreprenörer ska informeras och ta del av vårt arbetsmiljöarbete. Vi har en förteckning, ”Kvittering av Arbetsmiljöplan” där vi redovisar vilka underentreprenörer som tagit del av vårt arbetsmiljöarbete. På byggmöten informeras underentreprenörer om det pågående arbetsmiljöarbetet.

8.1 Underentreprenörers arbetsmiljöplan

Projektansvarig ansvarar för att samla in underentreprenörers arbetsmiljöplaner.

8.2 Riktlinjer för samordningsverksamheten vid underentreprenad

Följande riktlinjer är samtliga entreprenörer på denna byggarbetsplats skyldiga att följa.

- Entreprenören ska vid begäran av undertecknad av denna arbetsmiljöplan, på egen bekostnad medverka i skyddsronder och byggmöten.

- Entreprenören har att följa utfärdade ordnings- och skyddsregler.

- Entreprenören har att följa Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:3.

Under- och sidoentreprenörer ska tillse att all personal får del av ovanstående regler.

Varje entreprenör svarar för egen utrustning.

9 Arbetstid

Arbetstid får ej ändras utan medgivande av platsansvarig.

Arbete på arbetsplats utförs mellan XX.00 till XX.00.

10 Byggmöten

På våra byggmöten hanterar och redovisar vi våra arbetsmiljöfrågor.

”Arbeten med särskild risk” ska finnas som stående punkt på dagordningen vid varje byggmöte, underentreprenörmöte och skyddsrond så att arbetsmiljöplanen kontinuerligt kan uppdateras.

Underentreprenör blir kallad till de möten som de måste närvara på.

10.1 Underlag till våra byggmöten

- Förebyggande av fel och korrigerande åtgärder

- Resultat av tidigare beslutande åtgärder

- Inkomna förbättringsförslag

- Riskbedömning

11 Arbetsplatsolycka

Alla arbetsplatsolyckor ska anmälas och informeras till ansvarig.

Vid händelse av arbetsplatsolycka eller tillbud tillämpas i första hand våra anmälningsrutiner.

Dessa tillbuds- och arbetsskaderapporteringar finns anslagna i bodarna. För utvärdering och eventuella åtgärder skickas alla tillbudsanmälningar till platschef samt till arbetsmiljösamordnare

11.1 Information kring ”Allmänna ordnings – och skyddsregler”

Våra ordnings- och skyddsregler ska informeras till all personal arbetsplatsen och förmedlas till alla underentreprenörer som utför arbete på vår byggarbetsplats. Vid behov ska platschef gå igenom arbetsplatsen med underentreprenör och all personal, såväl egen som underentreprenörens för att lättare kunna förklara vilka regler som gäller.

Se 11.3 Allmänna ordnings- och skyddsregler.

11.2 Kontaktuppgifter till arbetsmiljöorganisationer

| Organisation | Telefonnummer (växel) | Hemsida |
| --- | --- | --- |
| Företagshälsovården |  |  |
| Fackförening - Lokalkontor - Huvudkontor |  |  |
| Arbetsmiljöverket - Växel - Jourtelefon | 010-730 90 00 (vardagar 08.00-16.30) 08-737 15 55 (övrig tid) | www.av.se |
| MSB - Växel - Handläggare | 0771–240 240 010–240 XX XX | www.msb.se |
| Information |  |  |

11.3 Allmänna ordnings- och skyddsregler

| Personlig skyddsutrustning | Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd skall användas. Övrig utrustning som till exempel hjälm ska användas vid behov eller om arbetsplatsen kräver detta. Arbetskläder med företagets logotype är avsedda att användas endast under arbetstid. |
| --- | --- |
| Ordning och reda | Alla städar efter eget arbete. Personalutrymmen hålls rena och snygga. Material placeras på anvisade platser. Håll alltid transportvägar öppna. Ta hand om spillmaterial fortlöpande. |
| Skyddsanordning | Skyddsanordningar får ej monteras bort eller ändras utan skyddsombudets tillstånd. Spärra av eget arbetsområde vid behov. Återställ alltid skyddsanordningar som demonterats. |
| Heta arbete | Påbörja ej heta arbeten före tillstånd erhållits från Brandskyddsansvarig. Kontrollera att brandsläckare finns i omedelbar anslutning till arbetsstället. Endast personal med godkänd utbildning i ”Heta arbeten” får utföra heta arbeten. Gas och gasol placeras på anvisad plats då det ej används. Använd endast godkänd utrustning. |
| Tillfällig el | Ingrepp får endast utföras av behörig personal. Använd jordfelsbrytare. |
| Buller | Maskiner med låg bullernivå skall om möjligt användas. Avskärma buller om möjligt. Använd hörselskydd. |
| Miljöfarliga ämne | Anmäl till arbetsledningen vid användning av farliga ämnen. Följ instruktioner vid användande av farliga ämnen. |
| Maskiner | Placera maskiner på anvisad plats då de ej används. För inhyrda maskiner som är besiktningsskyldiga skall maskinföraren visa intyg för ansvarig chef före användande. |
| Förbandsmaterial | Finns i personalutrymmen. |
| Skador och tillbud | Informera närmaste chef som omgående ska rapportera till arbetsmiljösamordnare. Arbetsmiljösamordnare kallar omgående skyddsombud. |
| Rökning | Endast tillåtet utomhus för att ingen ska utsättas för passiv rökning. |
| Alkohol och droger | Under arbetstid är vi helt opåverkade av alkohol, narkotika och läkemedel. Vid behandling med varningsklassad medicin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och brukande av arbetsredskap och maskiner. |
| Kränkande särbehandling | Kränkande särbehandling (KS) accepteras inte i vår verksamhet. Med KS avses återkommande nedvärderande eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt som kan leda till att de ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. |
| Mobiltelefon | Företagets mobiltelefon används endast under arbetstid och till arbetsrelaterade samtal. |
| Konkurrerande verksamhet | Anställd personal får inte bedriva konkurrerande verksamhet. Utnyttjande av företagets egendom såsom fordon, maskiner och annan arbetsutrustning efter ordinarie arbetstid är förbjudet utan arbetsgivarens medgivande. |
| Allmänt för allas trevnad | Vi; vårdar vårt språk, passar tiderna, hälsar när vi kommer och går, är lojala mot företaget både under arbetstid och privat. Ett vänligt ord, ett glatt hej, en hjälpsam hand är enkla medel för att skapa trivsel. Obehöriga skall omgående, vänligt men bestämt, avvisas från arbetsplatsområdet. Alla på plats hjälper till att bevaka detta. |

11.4 Nödlägesberedskap – Personolycka – Brand – Miljöolycka

| Akut situation |  | Ring 112 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akut giftinformation |  | Ring 112 |  |
| Närmsta akutmottagning |  |  |  |
| Telefonnummer |  | +46 |  |
| Öppettider |  |  |  |
| Adress |  |  |  |
| Information |  |  |  |
| Vid icke akut händelse |  |  |  |
| Organisation | Telefonnummer |  | Hemsida |
| Polis | 114 14 |  | www.polisen.se |
| Räddningstjänst | Lokalt nummer |  | Lokal hemsida |
| Giftinformation | 010-456 67 00 |  | www.giftinformation.se |
| Sjukvårdsrådgivningen | 1177 |  | www.1177.se |
| Nationellt informationsnummer (lämna eller få information om allvarliga olyckor eller kriser) | 113 13 |  |  |
| Kommun | Lokalt nummer |  |  |
| Information |  |  |  |

Beskrivning - rutin

Det är viktigt att du försöker hålla dig lugn under samtalet med SOS ALARM, kom ihåg att hjälp redan är på väg. Försök besvara frågorna, samt eventuella följdfrågor så gott du kan. Informationen skickas direkt till ambulans, räddningstjänst eller polis beroende på vilken/vilka insatser som är på väg.

Följ alla instruktioner du får av telefonisten under samtalets gång, exempelvis om du tillfälligt behöver stabilisera personens huvud eller försöka stoppa en större blödning.

Under samtalets gång kommer en telefonist att ställa flera olika frågor för att skapa sig en klar bild över nödsituationen:

- Vad har inträffat?

- Var befinner ni er?

- Hur många är skadade?

- Är personen/personerna vid medvetande?

- Tidigare sjukdomsbild?

- Äter personen mediciner?

- Eventuella personuppgifter?

- Starta HLR vid behov, använd hjärtstartare om det behövs och finns tillgängligt.

- Om möjlighet finns, möt upp ambulans, räddningstjänst eller polis (lämna aldrig en allvarligt skadad person själv!)

- Kontakta anhöriga.

- Erbjud personalkrissamtal vid behov (både inblandade i olyckan och övriga).

- Kontakta berörd myndighet vid behov (exempelvis Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan).

- All personal utrymmer lokalerna och samlas på hänvisad återsamlingsplats, utsedd ansvarig räknar in så att alla finns på plats.

11.5 Anmäl olycksfallen

Arbetsmiljöverket ska utan dröjsmål underrättas om olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet som medfört dödsfall eller svårare personskada eller skada som drabbat flera personer samtidigt. Även tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. Alla arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan.

Varje ansvarig för sitt arbetsområde ska visa och informera all personal om vilka arbetsmiljöregler som gäller för respektive arbetsplats.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/e-tjanster-och-blanketter/

OBS! – Uppmaning från Arbetsmiljöverket.

Återanvänd inte gamla blanketter

Ladda alltid hem och fyll i en ny blankett, återanvänd inte gamla blanketter som du sparat sedan tidigare. På det sättet vet du att du alltid har den senaste versionen och det minimerar risken för att felaktiga uppgifter skickas in.

11.6 Utredning av arbetsplatsolycka

Använd i första hand arbetsmiljöverkets blankett!

https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utredning-olycksfall-tillbud-blankett.pdf

12 Skyddsrond - Exempel

| Beställare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referens till | Arbetsplats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollområde |  |  | Risk Ja/Nej | Anmärkning 1 2 3 |  |  |  | Åtgärdas senast |  | Kontrollerat datum |
| 1. Allmän ordning (Städning etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Arbetsmiljö (trivsel, mobbing etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Avstängningsanordningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Brandskydd (utrustning m.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Buller (Används hörselskydd etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Damm (Används dammskydd etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ergonomiska hjälpmedel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Fallskydd (utrustning etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Farliga ämnen (Uppmärkta med farosymboler etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Källsortering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Lyftanordningar (Utrustning inga skador etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Lyftredskap (Utrustning inga skador etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Maskiner (Skyddsutrustning på etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Ställningar (Godkända med märkning etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Takarbete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Tillfällig el |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Trafik vid arbetsplatesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Övrigt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denna blankett har genomgåtts och signerats av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Befattning |  | Namn |  |  |  |  | Datum |  | Signatur |  |

Förklaring

1) Utan anmärkning 	2) Med anmärkning	3) Ej aktuellt i projektet

13 Säkerhetsdatablad för byggprojektet

| Beställare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprenör |  |  |  |  |
| Referens till | Projekt, kemikalier, egna krav etc.. |  |  |  |
| Produkt |  | Säkerhetsdatablad ja/nej | Ansvarig | Datum |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |
| Denna blankett har genomgåtts och signerats av: |  |  |  |  |

| Befattning | Namn | Datum | Signatur |
| --- | --- | --- | --- |

14 Blankett – Kvitteringslista av Arbetsmiljöplan (medarbetare)

Kvitteringslista signeras när personen läst igenom hela arbetsmiljöplanen, inkluderat riskbedömning/handlingsplan, allmänna ordnings- och skyddsregler.

Gäller alla anställda som arbetar på arbetsplatsen.

| Beställare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |
| Referens till | Arbetsplats |  |  |  |  |  |
| Medarbetare |  |  | Datum | Signatur |  |  |
| Denna blankett har genomgåtts och signerats av: |  |  |  |  |  |  |
| Befattning |  | Namn |  |  | Datum | Signatur |

15 Kvitteringslista av Arbetsmiljöplan (underentreprenör)

Kvitteringslista signeras när personen läst igenom hela arbetsmiljöplanen, inkluderat riskbedömning/handlingsplan, allmänna ordnings- och skyddsregler.

Gäller för alla underentreprenörer.

| Beställare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |
| Referens till | Arbetsplats |  |  |  |  |  |
| Underentreprenör |  |  | Datum | Signatur |  |  |
| Information |  |  |  |  |  |  |
| Denna blankett har genomgåtts och signerats av: |  |  |  |  |  |  |
| Befattning |  | Namn |  |  | Datum | Signatur |

16 Godkännande av arbetsmiljöplanen

Denna arbetsmiljöplan kommer att tillämpas i detta projekt.

16.1 Distributionslista

Denna arbetsmiljöplan distribueras enligt följande:

Person:				Antal:

- 1. Byggherre			1

- 2. Projektansvarig			1

Totalt:	2

Originalet av denna arbetsmiljöplan finns hos Projektansvarig.

| Roll | Namn | Datum | Signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre |  |  |  |
| Projektansvarig |  |  |  |
| Har läst och godtagit arbetsmiljöplanen |  |  |  |