UE - BYGGPÄRM FÖR

……………………………….

Innehållsförteckning

1 Om oss	3

2 Projektinformation	4

3 Projektorganisation	5

4 Process – projekt	6

5 Underleverantörer i projektet	7

6 Förteckning över yrkesarbetare i projektet	8

7 Kvalitetsplan	9

7.1 Målsättning	9

7.2 Kvalitetspolicy	9

7.3 Befogenheter och ansvar	10

7.4 Projektorganisationen	10

7.5 Dokumenthantering	10

7.6 Projektplan – dokumentation	10

7.7 Uppstartsmöte	11

7.8 Projektledare	11

7.9 KMA	11

7.10 Administration	11

7.11 Inköpare	11

7.12 Arbetsledare	11

7.13 Yrkesarbetare	12

7.14 Planering av produktion	12

7.15 Avvikelsehantering	12

7.16 Medarbetarnas kompetens	12

7.17 Legitimation på byggarbetsplatsen - ID06	12

7.18 Byggmöte	12

7.19 Ändring i byggprojektet	12

7.20 Kontrollplan	12

7.21 Egenkontroll	12

7.22 Dagbok	12

7.23 Personalliggare	13

7.24 Montage	13

7.25 UE - Byggpärm	13

7.26 Avslutningsskede	13

7.29 Slutbesiktning	13

8 Miljöplan	14

8.1 Miljöinriktning	14

8.2 Miljöpolicy	14

8.3 Byggarbetsplatsen	15

8.4 Transporter	15

8.5 Miljölagar och andra krav	15

8.6 Miljöaspekter	15

8.7 Källsortering	15

8.8 Kemikalier	15

8.9 Organisationsstruktur och ansvar	15

8.10 Utbildning, medvetenhet och kompetens	15

8.11 Kommunikation	16

8.12 Dokumentation av miljöplan	16

8.13 Redovisande dokument - miljö	16

9 Arbetsmiljöplan	17

9.1 Uppföljning av arbetsmiljöplan	17

9.2 Arbetsmiljöpolicy	17

9.3 Riskbedömning	18

9.4 Arbetsplatsbesiktning	18

9.5 Riskbedömning	19

9.6 Åtgärdsplan	20

9.7 Allmänna ordnings- och skyddsregler	21

9.8 Riktlinjer för samordningsverksamheten vid underentreprenad	22

9.10 Arbetstid	22

9.11 Arbetsplatsolycka	22

9.12 Skyddsrond	22

9.13 På skyddsronderna i entreprenadprojekt deltar i första hand	22

9.14 Samråd och medverkan på byggarbetsplatsen	22

9.15 Redovisande dokument - Arbetsmiljö	22

10 Avvikelserapport	23

11 ÄTA – Ändring – Tillägg - Avgående	24

12 Säkerhetsdatablad för byggprojektet	25

13 Nödsituationer	26

Inventering av maskiner från underleverantörer	27

14 Förteckning över UE:s maskiner/fordon/arbetsmaskiner etc	27

15 Egenkontroller - från underentreprenörer	28

16 Egenkontrollprogram - mall	29

1 Om oss

Historia

............................startades upp år xxxx av ......................

Affärsidé

Verksamhetsområde

Vi tillhandahåller flertalet tjänster inom .................................. Vi vänder oss främst till .............. men även till ...............

VD

………………………………………………….

| 2 Projektinformation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adress |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postnr |  |  |  |  |  |  | Ort |  |
| Kontaktperson på arbetsplatsen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tfn/Mobil |  |  |  |  | E-post |  |  |  |
| Beställare/Byggherre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Företagsnamn |  |  |  |  |  | Org.nr |  |  |
| Adress |  |  |  |  |  | Postnr/Ort |  |  |
| Mobil |  |  |  |  |  | E-post |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Företagsnamn |  |  |  |  |  | Org.nr. |  |  |
| Adress |  |  |  |  |  | Postnr/Ort |  |  |
| Projektledare |  |  |  |  |  | Mobil |  |  |
| KMA |  |  |  |  |  | Mobil |  |  |
| Administration |  |  |  |  |  | Mobil |  |  |
| Inköpsansvarig |  |  |  |  |  | Mobil |  |  |
| Arbetsledare |  |  |  |  |  | Mobil |  |  |
| Skyddsombud |  |  |  |  |  | Mobil |  |  |
| Entreprenadform |  |  | Utförandeentreprenad |  |  |  |  |  |
| Projektbeskrivning |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kontrollansvarig | Namn | Datum | Signatur |
| --- | --- | --- | --- |

3 Projektorganisation

Projektledare

Administration

KMA

Inköp - projekt

Arbetsledare

UE

Yrkesarbetare

4 Process – projekt

Garantiåtagande

Drift och underhållspärm

Projektavslut

Fakturering

Montage/

Produktion

Byggmöte

Beredning

Förfrågan

KMA - Plan

Projekt

organisation

Uppstartsmöte

Offert

Upphandling UE

ÄTA

Kontrollplan

Egenkontroll

Besiktning

| 5 Underleverantörer i projektet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |
| Referens till | Projektets underlag som underleverantör utför |  |  |  |  |
| Företagsnamn |  | Org. nr. | Kontaktperson | Mobil nr | Antal medarbetare |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |

| Kontrollansvarig | Namn | Datum | Signatur |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 Förteckning över yrkesarbetare i projektet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |
| Referens till | Yrkesarbetare som arbetar i projektet |  |  |  |
| Namn | Närmaste anhörig (namn och mobil) |  | ID06 | Signatur |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |

| Kontrollansvarig | Namn | Datum | Signatur |
| --- | --- | --- | --- |

7 Kvalitetsplan

7.1 Målsättning

Målsättning med vårt kvalitetsarbete är att minimera fel i vår arbetsprocess och därigenom få varje kund att känna förtroende för vårt arbete i projektet, medarbetarna och deras yrkeskunnande. Tillsammans med kund och medarbetare ska vi vidareutvecklas i en positiv riktning där ledstjärnan skall vara ett naturligt ömsesidigt förtroende och tydlighet såväl i organisationen som i relationer till varandra samt andra på objektet närvarande företag.

7.2 Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att alla uppdrag ska genomföras och överlämnas enligt avtal och gjorda överenskommelser. Detta innebär att överenskomna tider och fastställda tekniska krav skall uppfyllas inom ram. Ovan nämnda under förutsättning att förändringar i entreprenad ej tillträtt och inneburit tillkommande eller liknande.

Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänst av god kvalité och på utsatt datum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap inom byggbranschen.

För att ytterligare öka vårt anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar vår verksamhet. Var och en i vårt företag ska ha kunskap om att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt kvalitetsarbete, våra tjänster och produkter och att vi ständigt måste arbeta med att utveckla oss inom byggbranschen.

Detta innebär att vi:

- eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder

- ständigt arbetar med att utveckla produkter, processer och vårt kvalitetsledningssystem

- sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande

- strävar efter 0-fel principen i alla åtaganden gentemot kunder och underleverantörer

- uppträder ärligt och seriöst mot kunder och övriga intressenter

- ska ha kompetenta och ambitiösa medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för totalkvalitet

- ska ha en välutbildad, engagerad och flexibel personal

- sätter upp kvalitetsmål som följs upp

- ska vara lyhörda för kundernas önskemål och behov

VD

……………………………………………………….

7.3 Befogenheter och ansvar

Varje medarbetare i projektet har möjlighet att påverka kvaliteten på utfört arbete och har därför ett eget arbetsansvar för kvaliteten på egen insats gentemot företag men även inför kund. God kvalitet medför kundernas förtroende. Övergripande huvudansvar gentemot kund har dock företagsledningen och projektledare tillsammans med den för det aktuella projektet.

7.4 Projektorganisationen

I byggprojektet är projektledare som är ansvarig för policy och kvalitets-, miljö och arbetsmiljöplanens innehåll.

7.5 Dokumenthantering

Handlingar med olika status tex. förfrågningsunderlag och bygghandling lagras separat under projektets genomförande. Alla handlingar lagras digitalt på dataserver. Backup görs varje natt. Handlingar gällande avvikelser, ändringar och kompletteringar under projekttiden dateras vid ankomst. Ändringar och kompletteringar markeras tydligt på ritning. Projektledare ansvarar därefter för att senaste ritning distribueras till arbetarna på byggarbetsplatsen. Eventuella avvikelser från ställda krav och mål hanteras enligt mall för avvikelsehantering innebärande att en avvikelserapport upprättas och tillställs beställaren för godkännande.

7.6 Projektplan – dokumentation

| Förfrågan | - Till projektpärm efter genomgång |
| --- | --- |
| Offert | - Baseras på förfrågningsunderlaget |
| Upphandling | - Upphandlingsmöte, genomgång entreprenadkontrakt |
| Uppstart | - Genomgång objekt, kontroll gällande ritningar |
| Organisation | - Objektets organisation utses |
| Produktion | - Riskanalys samt arbetsberedning genomförs - Efterlevnad kvalitetsplaner samt egenkontroller |
| Avslut | - Samordningsansvarig levererar dokumentation till kund efter formellt avslut |
| Arkivering | - All dokumentation kring objektet lagras digitalt i minst 2 år |

7.7 Uppstartsmöte

Uppstartsmöte genomförs efter beställning enligt av företaget fastställd dagordning innehållande bl a:

Dagordning

- Beställare/ entreprenör med tillhörande information

- Tid och betalningsplan

- Garantier, säkerhet och försäkringsskydd

- Vad ska utföras och var

- Kontroll och ev. uppdatering gällande ritningar

- Planering, inköp av material

- Miljö, kvalitet- och arbetsmiljöplan

- Riskanalys

- Handlingar och uppgifter till beställaren

- Kontroll/besiktning

- Vid uppstartmöte informeras om kontaktpersoner, omfattning och fördelning av arbetsuppgifter samt ansvar

- Vidare fastställs när arbetsuppgifterna ska vara färdigställda

- Samtliga handlingar och uppgifter tilldelas projektledare digitalt samt om så efterfrågas, i form av mapp eller pärm för vidare ifyllande innan slutlig leverans till beställaren

7.8 Projektledare

Ansvarar för att upprätta en projektanpassad byggpärm för projektet och ge information till samtliga medverkande i projektet samt ev. UE.

Samråder med VD om ledning och fördelning av arbetet.

Genomför projektanpassad riskanalys.

Arbetsberedning genomförs tillsammans med utsedda arbetsledare.

Under arbetets gång utföra avrop av material och verktyg.

Utför leveranskontroll tillsammans med arbetsledare av levererat material till arbetsplatsen.

7.9 KMA

KMA ansvarar för att kvalitet-, miljö och arbetsmiljö följs och att alls dokument till byggprojektet är aktuella.

7.10 Administration

Sköter administrationsdokument till byggprojektet.

7.11 Inköpare

Infodrar anbud och upphandlar material i samråd med projektledare och VD.

Ansvarar för förhandlingar och det affärsmässiga inköpet tillsammans med VD samt att varor och tjänster upphandlas till rätt pris och rätt kvalité.

7.12 Arbetsledare

Arbetsledare fördelar arbetet på byggarbetsplatsen.

7.13 Yrkesarbetare

Yrkesarbetare utför arbete enligt arbetsorder för projektet.

7.14 Planering av produktion

Projektledare/arbetsledare deltar i bygg - och UE - möten. Inför dessa möten avstäms arbetsläge mot tidsplan. Eventuella hinder, avvikelser eller förseningar meddelas. Uppstår händelser vilka medför kostnadsregleringar meddelas dessa beställaren omgående.

7.15 Avvikelsehantering

Vid fel i utförande eller annan händelse som kan ha betydelse för entreprenadens kontraktsenliga genomförande eller eventuell avvikelse från ställda krav och mål skall avvikelserapport upprättas och anmälas till projektledare för dokumentation och åtgärd. Blankett. 10 Avvikelserapport.

7.16 Medarbetarnas kompetens

All vår medarbetare i projektet har de kompetenskrav som ställs för detta projekt.

Vid begäran kan projektledare lämna ut dokumentation om medarbetarnas kompetens om det efterfrågas av beställaren.

7.17 Legitimation på byggarbetsplatsen - ID06

Alla våra medarbetare på byggarbetsplatsen ska ha och har en godkänd legitimation som ska uppvisas vid kontroll av myndighet etc.

7.18 Byggmöte

Beställaren kallar till byggmöte och ansvarar för protokollföring.

7.19 Ändring i byggprojektet

En ändring i avtal som överenskommits mellan parterna ska alltid dokumenteras. Information om förändringen som överenskommelsen leder till ska överföras till berörda medarbetare. Vill beställaren ändra i avtalet, ska projektledaren omedelbart meddela alla berörda medarbetare.

genom ett ändringsmeddelande enligt rutinen i denna kvalitetsplan.

Blankett. 11 ÄTA – Ändring – Tillägg - Avgående

7.20 Kontrollplan

Beställaren kommer, tillsammans med projektledaren, att upprätta en sammanställning över de aktiviteter i byggprojektet för vilka kontroll och provning är inplanerade. Detta ansvarar Bas P/Bas-U för.

7.21 Egenkontroll

Vi kommer genomföra egenkontroll löpande under byggprojektet för att säkerställa att byggprojektet uppfyller de kvalitetskrav som är ställda av beställaren eller enligt PBL. Egenkontrollens rapport utgör ett underlag för slutbesiktning. Projektledaren ska vidta lämpliga åtgärder för att korrigera de brister som påträffas vid egenkontrollen. Egenkontrollen ska visas upp vid slutbesiktningen och arkiveras med byggprojektet. Blankett. 16 Egenkontrollprogram - mall

7.22 Dagbok

Dagbok ska föras på byggarbetsplatsen, vars innehåll fortlöpande skall delges beställaren som bekräftar delgivningen.

7.23 Personalliggare

Från 1 januari 2016 är det krav på elektronisk personalliggare på alla byggarbetsplatser i Sverige. Den nya lagen gäller alla som bedriver byggverksamhet, även utländska företag. Förutom större byggarbetsplatser kommer det även vara krav på personalliggare vid mindre ombyggnationer i exempelvis bostadsrättsföreningar och butiker. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats

7.24 Montage

Varje byggmoment i processen kommer att planeras och beredas på ett optimalt sätt, så att man uppnår ett störningsfritt byggprojekt.

Inom detta byggprojekt gäller att:

- Beställaren och våra egna tidsplaner samordnas.

- Mätinstrument och utrustning är provade innan de används.

- Kvalificerad arbetskraft tillsätts för att uppfylla alla krav vid arbetssätten eller processer där yrkeskunskaper är av avgörande betydelse för produktens slutgiltiga kvalitet.

- Instruktioner finns för kritiska arbetsmoment.

- Speciella processer styrs under arbetets gång genom egenkontroll.

- Egenkontroll görs löpande för att säkerställa överensstämmelse mellan utfört arbetet och specificerade krav.

- Verifiering är baserad på egenkontroll och systematiskt vunna erfarenheter.

- Slutkontroll görs för att säkerställa att alla krav tillgodosetts under hela byggprojektet.

- Resultat av egenkontroll redovisas vid slutbesiktning.

7.25 UE - Byggpärm

Dokumentation över utförda kontroller, bilagor, samlas digitalt och om så önskas i särskild mapp eller i UE - byggpärmen och överlämnas till besiktningsman eller annan av beställare utsedd. För att spara på miljön ser vi helst att dokumentation skickas digitalt.

7.26 Avslutningsskede

Beställaren samordnar och sammankallar till gemensam kontroll samt upprättar protokoll. Den samordnade kontrollen skall utföras i så god tid före slutbesiktningen att eventuella felaktigheter är avhjälpta före slutbesiktningen.

7.29 Slutbesiktning

Projektledaren ska delta vid slutbesiktning som kunden kallar till. Om besiktningsmannen i slutbesiktningen eventuellt identifierar fel så ska projektledaren se till att åtgärder vidtas skyndsamt för att åtgärda felen. När ett fel är åtgärdat ska detta dokumenteras på punkten i besiktningsprotokollet, genom en signatur och datum av den som utförde arbetet. Besiktningsprotokollet ska förvaras tillsammans med egenkontrollerna i UE - byggpärmen.

8 Miljöplan

8.1 Miljöinriktning

Vår ambition inom miljöområdet är dels att anpassa produktionen efter kundens projektanpassade miljöpolicy, dels genom att på eget initiativ arbeta med material som branschen föreskriver som miljövänliga produkter. De leverantörer som vi anlitar arbetar miljöinriktat och har produktbeskrivningar härom. Genom en naturlig anpassning till de möjligheter som medges källsorterar vi vårt material liksom den utrustning vi använder inom kontoret.

8.2 Miljöpolicy

I vårt företag är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. Alla inom vår verksamhet tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår byggverksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi vår negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår byggverksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda.

Vi ska verka för att minska den negativa miljöpåverkan från transporter genom att övergå till alternativa och använda miljövänligare drivmedel, underlätta samordning och effektivisering av transporter samt utrusta fordon väl med kompletta verktyg för att motverka onödiga transporter. Vi ska verka för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda miljövänliga produkter och kontinuerligt se över vår kemikalieanvändning.

Vi ska arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan genom att:

- användningen av energi och material alltid ska vara effektiv

- leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet

- verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete

- aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår byggverksamhet

- miljöpolicyn kommuniceras öppet till alla medarbetare och övriga intressenter

- tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids - och miljöperspektiv

- verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö

- särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarligt avfall

- minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget

VD

……………………………………………………….

8.3 Byggarbetsplatsen

På byggarbetsplatser sorterar vi avfall enligt beställarens krav och önskemål. I de fall källsortering ej kan erbjudas, tar vi hand om vårt byggavfall, tillbaka till vårt lager, där vi källsorterar de byggavfall vi har för att sedan transportera till närmaste återvinningsstation.

| Exempel på byggavfall |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Wellpapp |  |  |  |
| - Mjukplast |  |  |  |
| - Metall |  |  |  |
| - Brännbart |  |  |  |
| - Deponi |  |  |  |
| - Träavfall |  |  |  |

8.4 Transporter

Beställning av material ska planeras så att transporter till och från byggarbetsplatsen minimeras så långt det går.

8.5 Miljölagar och andra krav

| Lokala bestämmelser | Kravets innehåll |
| --- | --- |
| Tomgångskörning Buller på byggarbetsplatsen | Enligt kommunens lagar och miljöverkets föreskrifter |

8.6 Miljöaspekter

För byggprojektet har nedanstående betydande miljöaspekter identifierats.

- Transporter

- Byggavfall

- Kemikalier

- Farligt avfall

8.7 Källsortering

Allt avfall ska källsorteras enligt lokala föreskrifter.

8.8 Kemikalier

Det ska finnas säkerhetsdatablad för varje kemikalieprodukt som används i byggprojektet. Dessa förvaras hos projektledaren. Medarbetare ska ha kompetens för att få hantera farliga kemikalier. Alla medarbetarna ska följa de anvisningar och rutiner som i säkerhetsdatabladet.

Blankett. 12 Säkerhetsdatablad för byggprojektet

8.9 Organisationsstruktur och ansvar

Miljöansvarig för byggprojektet är projektledaren som har full befogenhet att behandla byggprojektets tillhörande miljöfrågor. Projektets organisation redovisas, se Projektorganisation.

8.10 Utbildning, medvetenhet och kompetens

Alla medarbetare har fått miljöutbildning/information om byggprojektets betydelse för miljön. Underleverantörer ska visa upp att deras medarbetare har dokumenterad miljöutbildning.

8.11 Kommunikation

Externa synpunkter vidarebefordras till projektledaren som behandlar och/eller besvarar dessa. Miljöfrågor kommer att kommuniceras till berörda på bland annat byggmöten.

8.12 Dokumentation av miljöplan

All dokumentation finns i denna UE - byggpärm eller hänvisas från respektive punkt.

8.13 Redovisande dokument - miljö

Följande miljöredovisande dokument kommer att användas i byggprojektet:

- Egenkontroll

- Miljöplan

9 Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS, författningssamlingar och andra krav.

Ansvarig för arbetsmiljöplan är BAS – P / BAS- U.

Med arbetsmiljöplanen menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp byggprojektet på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås samt att bestämmelserna i AFS 2023:2 för entreprenaden uppfylls.

9.1 Uppföljning av arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplanen följs upp kontinuerligt genom att utförandet kontrolleras och dokumenteras vid skyddsronder som sker löpande under byggprojektet. Skyddsombud ansvarar för att skyddsronden utförs enligt fastställd plan.

9.2 Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är att tillsammans med, de anställda skapa en arbetsplats som erbjuder en trevlig och säker arbetsmiljö utan skador. Lagstiftning och myndigheternas regler, tillstånd och villkor anger endast minimikrav. Vi ska tillämpa dessa mot bakgrund av dess "anda" och inte enbart bokstav. Arbetsmiljön ska inte enbart vara säker, den ska också vara trevlig och utvecklande för de anställda. De ska kunna påverka sin arbetsmiljö och ha god kunskap om riskerna med arbeten de utför.

Vi ska:

- bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och andra krav

- ha ordning och reda omkring oss och på så sätt skapa en trivsam och säker arbetsmiljö

- öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor och engagemanget för förbättrad arbetsmiljö i företaget

- införa arbetsmiljömål, följa upp dem och öppet redovisa dessa.

Ansvarsförhållanden

Alla anställda inom vår verksamhet ska medverka till att denna arbetsmiljöpolicy efterlevs. VD:s roll är att ge nödvändig information till de anställda för att nå våra arbetsmiljömål.

VD

……………………………………………………

9.3 Riskbedömning

Vi utför riskbedömningar på vår byggarbetsplats och tar vid behov fram handlingsplaner.

Vi skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Vi ska också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

| 9.4 Arbetsplatsbesiktning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referens till | Enligt projektunderlag |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollmoment |  |  | 1 | 2 | 3 |  | Datum | Signatur |
| Besiktat byggarbetsplatsen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Är riskbedömning gjord? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Är arbetsmiljöplanen anpassad för byggprojektet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Är miljöplanen anpassad för byggprojektet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Är kvalitetsplanen anpassad för byggprojektet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Är lagar och förordningar beaktade för byggprojektet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Är lokala föreskrifter beaktade för byggprojektet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Har alla inblandade parter informerats om besiktningen av byggarbetsplatsen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Har alla inblandade parter deltagit i besiktningen av byggarbetsplatsen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Om det har varit någon brist är dessa åtgärdade enligt riskbedömningen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollansvarig |  | Namn |  |  |  | Datum |  | Signatur |
| Förklaring |  | 1 Kontrollerat och godkänt |  |  |  |  |  |  |
| 2 Kontrollerat och ej godkänt |  |  |  |  |  |  |
| 3 Ej kontrollerat |  |  |  |  |  |  |

| 9.5 Riskbedömning |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |  |
| Referens till |  | Enligt projektunderlag |  |  |  |  |  |
| Punkt nr | Aktivitet |  |  | Lag |  |  | Ja/Nej/Ej relevant |
| 1 | Åtgärder mot risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer |  |  | AFS 2023:10, 4 kap. AFS 2023:12 6 kap H 456, ADI 511, ADI 512, ADI 539, ADI 583 |  |  |  |
| 2 | Åtgärder mot risk för att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark |  |  | AFS 2023:10 5 kap, ADI 539 |  |  |  |
| 3 | Åtgärder mot exponering för kemiska och biologiska ämnen |  |  | AFS 2023:10, AFS 2023:13, AFS 2023:15, AFS 2023:13, AFS 2023:10, ADI 296 |  |  |  |
| 4 | Åtgärder mot exponering för joniserande strålning |  |  | AFS 2023:13 |  |  |  |
| 5 | Åtgärder mot risk vid arbete i närheten av högspänningsledning |  |  | AFS 2023:13 |  |  |  |
| 6 | Åtgärder vid arbete med risk för drunkning |  |  | AFS 2023:13, AFS 2023:13 |  |  |  |
| 7 | Åtgärder vid arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord |  |  | AFS 2023:13, AFS 2023:10 |  |  |  |
| 8 | Åtgärder vid dykeriarbete |  |  | AFS 2023:13, 6 kap |  |  |  |
| 9 | Åtgärder vid arbete i kassun |  |  | AFS 2023:13 |  |  |  |
| 10 | Åtgärder vid sprängningsarbete |  |  | AFS 2023:13, 16 kap |  |  |  |
| 11 | Åtgärder vid arbete med tunga element |  |  | AFS 2023:13, AFS 2023:11, ADI 583 |  |  |  |
| 12 | Åtgärder vid passerande fordonstrafik |  |  | AFS 2023:13 7 kap, AFS 2023:12 7 kap, ADI 539 |  |  |  |
| 13 | Åtgärder vid rivningsarbeten |  |  | AFS 2023:13, AFS 2023:13, AFS 2023:10 |  |  |  |
| 14 | Arbete på arbetsställe som är gemensamt med pågående ordinarie verksamhet |  |  | AFS 2023:13 |  |  |  |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollansvarig |  |  | Namn |  | Datum | Signatur |  |

| 9.6 Åtgärdsplan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referens till |  | 9.5 Riskbedömning + Arbetsplatsbesiktning |  |  |  |  |  |  |
| Punkt nr | Riskområde |  |  | Riskvärdering 1 - 5 | Åtgärd |  |  | Datum |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollansvarig |  |  | Namn |  |  | Datum | Signatur |  |

| 9.7 Allmänna ordnings- och skyddsregler |  |
| --- | --- |
| Beställare |  |
| Entreprenör |  |
| Referens till | Enligt aktuellt byggprojekt |
| Personlig skyddsutrustning | Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd skall användas. Övrig utrustning som till exempel hjälm används vid behov eller om arbetsplatsen har krav på detta. detta. |
| Ordning och reda på arbetsplatsen | Alla städar efter eget arbete. Personalutrymmen hålls rena och snygga. Material placeras på anvisade platser. Håll alltid transportvägar öppna. Ta hand om spillmaterial fortlöpande. |
| Skyddsanordning | Kontrollera att erforderliga säkerhetsanordningar är godkända. Spärra av eget arbetsområde vid behov. Återställ alltid skyddsanordningar som demonteras. |
| Heta arbeten | Påbörja ej heta arbeten före tillstånd från Brandskyddsansvarig. Kontrollera att brandsläckare finns i omedelbar anslutning till arbetsstället. Endast personal med godkänd utbildning i ”Heta arbeten” får utföra heta arbeten. Gas och gasol placeras på anvisad plats då det ej används. Använd endast godkänd utrustning. |
| Tillfällig el | Ingrepp får endast utföras av behörig personal. Använd jordfelsbrytare. Skydda elkablar. |
| Buller | Maskiner med låg bullernivå ska om möjligt användas. Avskärma buller om möjligt. Använd hörselskydd. Informera grannar vid långvariga bullrande arbeten. |
| Miljöfarliga ämnen | Anmäl till projektledaren vid användning av farliga ämnen. Följ instruktioner vid användande av farliga ämnen. |
| Maskiner | Placera maskiner på anvisad plats då de ej används. För inhyrda maskiner som det är besiktningsskyldighet på ska maskinförare visa intyg för projektledaren före användande. |
| Förbandsmaterial | Finns i personalutrymmen. |
| Skador och tillbud | Informera närmaste chef som omgående skall rapportera till projektledare. Projektledare kallar omgående på skyddsombud. |
| Larm | Vid akuta nödsituationer ring 112. |
| Rökning | Endast tillåtet utomhus för att ingen ska utsättas för passiv rökning. |
| Droger | Under arbetstid är vi helt opåverkade av alkohol, narkotika och läkemedel (förutom egna receptbelagda). Vid behandling med varningsklassad medicin kan reaktionsförmågan nedsättas, informera projektledare. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och brukande av arbetsredskap. |
| Kränkande särbehandling | Kränkande särbehandling (KS) accepteras inte i vår verksamhet. Med KS avses återkommande nedvärderande eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt som kan leda till att de ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. |
| Allmänt för allas trevnad | Vi vårdar vårt språk, passar tiderna, hälsar när vi kommer och går, är lojala mot vårt företag både under arbetstid och privat. Ett vänligt ord, ett glatt hej, en hjälpsam hand är enkla medel för att skapa trivsel. |

Obehöriga ska omgående vänligt men bestämt avvisas från byggarbetsplatsen. Alla behöriga på byggarbetsplatsen ska hjälpa till att bevaka och upprätthålla denna ordningsföreskrift.

9.8 Riktlinjer för samordningsverksamheten vid underentreprenad

Följande riktlinjer är samtliga entreprenörer på denna byggarbetsplats skyldiga att följa.

- Entreprenören ska vid begäran av undertecknad av denna (UE - byggpärm), på egen bekostnad medverka i skyddsronder och byggmöten.

- Entreprenören har att följa utfärdade ordnings- och skyddsregler.

- Entreprenören har att följa Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2023:13 ”Byggnads- och anläggningsarbete” och andra tillämpliga föreskrifter och författningar, eller andra krav som gäller på byggarbetsplatsen.

9.9 Under- och sidoentreprenörer

Under- och sidoentreprenörer skall tillse att all personal får del av ovanstående regler. Varje entreprenör svarar för egen utrustning.

9.10 Arbetstid

Arbetstid får ej ändras utan medgivande av projektledaren.

Arbeten med särskild risk ska finnas som stående punkt på dagordningen vid varje byggmöte, underentreprenörmöte och skyddsrond så att arbetsmiljöplanen kontinuerligt kan uppdateras.

9.11 Arbetsplatsolycka

Vid händelse av arbetsplatsolycka eller tillbud tillämpas i första hand våra anmälningsrutiner om ingen annan överenskommelse görs med projektledaren. Dessa tillbuds- och arbetsskaderapporteringar finns anslagna i bodarna. För utvärdering och eventuella åtgärder skickas alla tillbudsanmälningar till projektledare. Se arbetsmiljöverkets rutiner och blanketter https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/e-tjanster-och-blanketter/

9.12 Skyddsrond

Byggarbetsplatsen är det särskilt viktigt med regelbundna skyddsronder eftersom det sker ständiga och snabba förändringar med många arbetsrisker. När byggandet pågår som intensivast kan det vara lämpligt att gå skyddsrond oftare. I skyddsrondsprotokollet är det lämpligt att ta upp både förebyggande och avhjälpande åtgärder. Kallelse till skyddsrond sker av utsett skyddsombud för projektet.

9.13 På skyddsronderna i entreprenadprojekt deltar i första hand

Projektledare/arbetsledare/skyddsombud och eventuella underentreprenörer.

Dagbok vilken inkluderar skyddsrondsprotokoll.

9.14 Samråd och medverkan på byggarbetsplatsen

För att bedriva ett så effektivt arbetsmiljöarbete som möjligt ska samråd ske med medarbetarna i så hög utsträckning som möjligt på byggarbetsplatsen. Samtliga medarbetare är välkomna att delta i arbetsplatsmöte för att ge sin syn på skyddsronder, riskbedömningar, rapportering av tillbud, avvikelser och incidenter och kompetens för aktuella byggprojektet etc.

9.15 Redovisande dokument - Arbetsmiljö

Arbetsmiljöredovisande dokument som används vid i byggprojektet

- Arbetsmiljöplan

- Riskbedömning

- Skyddsrond

| 10 Avvikelserapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |
| Referens till |  |  | Projektunderlag, ritning, egna krav, pbl etc.. |  |  |
| Avvikelserapport nr |  |  |  |  |  |
| 1 | Var hände avvikelsen |  |  |  |  |
| 2 | Beskriv händelsen |  |  |  |  |
| 3 | Vem / vilka drabbades |  |  |  |  |
| 4 | Allvarlighetsgrad: |  |  |  |  |
| 5 | Skada på person el. egendom |  |  |  |  |
| 6 | Om Ja, beskrivning |  |  |  |  |
| 7 | Vilken åtgärd krävdes |  |  |  |  |
| 8 | Åtgärd gjord |  |  |  |  |
| 9 | Avslutad |  |  |  |  |
| 10 | Granskad av |  |  |  |  |
| 11 | Övriga anteckningar |  |  |  |  |
| Kontrollansvarig |  | Namn |  | Datum | Signatur |

| 11 ÄTA – Ändring – Tillägg - Avgående |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |  |
| Referens till |  | Projekt, ritning, egna krav, pbl etc.. |  |  |  |  |  |
| ÄTA order nr |  |  |  | Datum |  |  |  |
| Objekt |  |  |  |  |  |  |  |
| Beskrivning av ÄTA |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapportör |  |  |  |  |  |  |  |
| Orsak till ÄTA |  |  |  |  |  |  |  |
| Hänvisa till handlingar och ritningar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ………………………….. beställer härmed följande ändrings-/tilläggsarbete |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a. ☐ Fast pris. …………………………. åtar sig att betala ………………… kr inkl mervärdesskatt för de arbeten som anges under punkt 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b. ☐ Löpande räkning. Entreprenörens arbetskostnad debiteras med ……………. kr/timme inkl entreprenörsarvode och mervärdesskatt. Om inte annat anges nedan under övrigt debiteras arbetsledning med samma pris. Kostnader för material, varor, hjälpmedel, överenskomna underentreprenader och övriga kostnader debiteras med självkostnad med tillägg för entreprenörarvode på självkostnaderna om…………..%. Därutöver tillkommer mervärdesskatt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollansvarig |  |  | Namn |  | Datum |  | Signatur |

| 12 Säkerhetsdatablad för byggprojektet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referens till | Projekt, kemikalier, egna krav, pbl etc.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt |  |  | Säkerhetsdatablad Ja Nej |  | Ansvarig |  | Datum |  |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollansvarig |  | Namn |  |  |  | Datum |  | Signatur |

13 Nödsituationer

Första

Hjälpen

112

| Ring 112 i nödsituationer och tillkalla |  | Arbetsplatsen |
| --- | --- | --- |
| ambulans, räddningstjänst eller polis. |  | Adress: |
| Var beredd att besvara frågor om |  |  |
| - vad du heter |  | Färdbeskrivning: |
| - varifrån du ringer |  |  |
| - vad som hänt |  | Koordinater: |
| - typ av skador/besvär |  |  |
| - antal skadade eller drabbade |  |  |
| - Hur mår personen? |  | Första hjälpen utrustning finns vid/i: |
| - Sitter någon fast? - Är den skadade inne eller ute? |  |  |
|  |  | Personer som kan ge första hjälpen |
| - När det brinner: |  |  |
| - Vad är det som brinner? |  |  |
| - Är någon människa i fara? |  |  |
|  |  | Telefon till taxi |
| - Tänk på att |  |  |
| - gå ut och möta ambulans eller annat utryckningsfordon |  | Övriga tel nr |
| - säkra olycksplatsen mot ytterligare olyckor |  |  |

| 14 Förteckning över UE:s maskiner/fordon/arbetsmaskiner etc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |
| Referens till | BAS-P / BAS -U, kundkrav, egna krav etc.. |  |  |  |  |  |
| Underleverantör |  |  | Maskiner/fordon/arbetsmaskiner etc |  | Datum |  |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollansvarig |  | Namn |  | Datum |  | Signatur |

| 15 Egenkontroller - från underentreprenörer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |
| Referens till | BAS-P / BAS -U, kundkrav, ritning, egna krav, pbl etc.. |  |  |  |  |  |
| Underleverantör |  |  | Egenkontroll |  | Datum |  |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollansvarig |  | Namn |  | Datum |  | Signatur |

| 16 Egenkontrollprogram - mall |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beställare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenör |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referens till | BAS-P / BAS -U, kundkrav, ritning, egna krav, pbl etc.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollmoment |  |  | 1 | 2 | 3 |  | Datum | Signatur |
| Övriga anteckningar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollansvarig |  | Namn |  |  |  | Datum |  | Signatur |
| Förklaring |  | 1 Kontrollerat och godkänt |  |  |  |  |  |  |
| 2 Kontrollerat och ej godkänt |  |  |  |  |  |  |
| 3 Ej kontrollerat |  |  |  |  |  |  |