Detta är en produkt från KvalitetsDokument.se

support@kvalitetsdokument.se

Vi som står bakom KvalitetsDokument.se är Kvalitetsgruppen Hässleholm AB. Vi är ett konsultföretag som hjälper småföretag att införa kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Ni hittar mer information om oss på Kvalitetsgrupppen.com

Sammanfattning

[Kvalitetsplanen är framtagen för byggsektorn och där ställs det på er utifrån PBL och övriga lagar/föreskrifter

.]

[Kvalitetsplan]

[Kvalitetsplan till bygg]

Inledning	3

Kvalitetspolicy	4

1 Orientering över byggprojektet	5

1.1 Allmän information	5

1.2 Entreprenadform	5

1.3 Byggprojektets art	5

1.4 Produktionstidplan	5

2  Organisation för (Företagsnamn), (Beställare), underleverantörer	6

2.1 Organisation	6

2.2 Medarbetarnas kompetens i (Företagsnamn)	6

2.3 Legitimation på byggarbetsplatsen	6

3 Projektgenomgång	6

3.1 Byggmöte	6

3.2 Ändring i byggprojektet	6

3.3 Ändringsmeddelande	6

3.4 Protokoll	6

4 Projektering	7

4.1 Allmänt	7

4.2 Projekteringskrav	7

4.3 Planering	7

4.4 Kontrollplan	7

4.4 Granskning och Godkännande	7

5. Produktionsförberedelser	8

5.1 Planering och tidsstyrning	8

5.3 Kvalitetsstyrning	8

5.4 Ekonomi	8

5.5 Medarbetarnas kompetens i byggprojektet	8

5.6 Kontrollplan	8

5.7 Egenkontroll	9

5.8 Dagbok	9

5.9 ÄTA	9

5.10 Personal liggare	9

5.11 Avvikelserapportering	9

6. Montage	10

6.1 Allmänt	10

6.2 Mätutrustning	10

7 Avslutningsskede	11

7.1 Provning	11

7.2 Besiktningsplan	11

8 Dokumentstyrning	12

8.1 Planering av dokument	12

8.2 Dokumentändringar och revideringar	12

8.3 Revidering	13

8.4   Kvalitetsplan	14

8.5   Distributionsförteckning	14

Inledning

För att kvalitetsplanen skall uppfylla de specificerade kraven för byggprojektet har kraftfull uppmärksamhet ägnats åt att:

- Kontinuerlig utveckling av kvalitetsplanen

- Kontinuerligt identifiera och anskaffa styrmedel, processer, kontrollutrustning, produktionsresurser, kunskaper och färdigheter som kan behövas för att uppnå kvalitetskrav

- Kontinuerligt och i nödvändig utsträckning uppdatera, kvalitetsplanen, kontroll och provningsteknik, vilket även omfattar utveckling av nya hjälpmedel

- I god tid identifiera alla kvalitetskrav på mätning vilka förutsätter en kapacitet som i det närmaste går utöver befintlig teknik, så att ny teknik med nödvändig kapacitet kan utvecklas

- Uppställa acceptanskriterier för alla egenskaper och krav, inklusive dem som innehåller personliga åsikter på utförande

- Kontinuerligt säkerställa samstämmighet mellan olika enheter i (Företagsnamn).

Kvalitetspolicy

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål för varje enskild byggprojekt. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänst av god kvalité och på utsatt datum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap inom byggbranschen.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en av förutsättningar för att vi ska nå våra uppsatta kvalitetsmål. Därför erbjuder vi anställda fortlöpande utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att ytterligare öka (företagsnamn):s anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar (företagsnamn). Var och en i (företagsnamn) ska ha kunskap om att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt kvalitetsarbete, våra tjänster och produkter och att vi ständigt måste arbeta med att utveckla oss inom byggbranschen.

Detta innebär att:

- Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder

- Vi ständigt arbetar med att utveckla produkter, processer och vårt kvalitetsledningssystem

- Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande

- Vi strävar efter 0-fel principen i alla åtaganden gentemot kunder och underleverantörer

- Uppträda ärligt och seriöst mot kunder och övriga intressenter

- Kompetenta och ambitiösa medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för  totalkvalitet

- Genom en välutbildad, engagerad och flexibel personal

- Genom att sätta och följa upp kvalitetsmål

- Genom att vara lyhörda på kundernas önskemål och behov

VD

.................................................................................

1 Orientering över byggprojektet

1.1 Allmän information

Den är inte meningen att kvalitetsplanen och de kontrollplaner som ingår i den alltid måste vara identiska. Eftersom förutsättningarna aldrig är exakt desamma för byggprojekt, kan kvalitetsplanen och/eller någon av kontrollplanerna behöva justeras för varje enskilt byggprojekt.

1.2 Entreprenadform

Se projekt beskrivning, se Flik 1 Projektbeskrivning.

1.3 Byggprojektets art

Se projekt beskrivning, se Flik 1 Projektbeskrivning.

1.4 Produktionstidplan

Se bilaga Tidplan och betalningsplan.    (Detta får du ta från alla berörda parter)

2  Organisation för (Företagsnamn), (Beställare), underleverantörer

2.1 Organisation

| Organisation |  |
| --- | --- |
| (Företagsnamn) | se Flik 2 Byggprojektets organisation |
| (Beställare) | se Flik 3 Beställarens organisation |
| (Underleverantörer) | se Flik 4 Underleverantörer (organisation) |

2.2 Medarbetarnas kompetens i (Företagsnamn)

Vi har kvalificerad personal som motsvarar de kvalitetskrav som (Beställare) ställer, dessutom kan projektansvarig lämna dokumentation om personalens kompetens vid förfrågan från (Beställare).

2.3 Legitimation på byggarbetsplatsen

Alla medarbetare på byggarbetsplatsen ska och har en godkänd legitimation som ska uppvisas vid kontroll av myndighet etc.

3 Projektgenomgång

3.1 Byggmöte

(Beställare) kallar till byggmöte och svarar för protokollföring. (Företagsnamn)/underleverantörer skall lämna en avstämning för byggprojektet senast dagen före byggmöte.

3.2 Ändring i byggprojektet

En ändring i avtal som överenskommit mellan parterna skall alltid dokumenteras. Information om förändringen som överenskommelsen leder till ska överföras till berörda medarbetare. Vill (Beställare) ändra i avtalet, ska Projektansvarig omedelbart meddela alla berörd medarbetare genom ett ändringsmeddelande enligt rutinen i denna kvalitetsplan.

3.3 Ändringsmeddelande

Så fort en ändrings i byggprojektet är klart och bestämt skall ansvariga för byggprojektet, underentreprenörer och medarbetare få det utan dröjsmål det nya förutsättningar. Ändringar skall kvitteras av berörda.

3.4 Protokoll

Allt som framkommit vid byggmöte skall protokollförs och dokumenteras. All dokumentation från byggmöte ändringar, och tillägg, skall bevaras så att den klart refererar till det aktuella byggprojektet.

4 Projektering

4.1 Allmänt

Kvalitetsplan ska säkerställa de krav som (Beställare) förväntar sig, genom en anpassad kvalitetsplan för byggprojektet. Varje extern projektör/underleverantör skall svara för eget åtagande i byggprojektet, samt utföra samgranskning med övriga projektörer/underleverantör. Projektörer/underleverantörer skall avkrävas projektanpassade kvalitetsplaner som överensstämmer med den framtagna kvalitetsplanen för byggprojektet.

4.2 Projekteringskrav

Krav som utgör underlag för projektering av produktion identifieras och dokumenteras. Kraven analyseras för att avgöra om de är ändamålsenliga. Ofullständiga, oklara eller motstridiga krav klargörs tillsammans (Beställare).

4.3 Planering

Följande planer kommer att upprättas

- Projekteringsplan

- Montageplan

- Rivningsplan

- Betalningsplan

- Internkontroll

- Slutbesiktning

4.4 Kontrollplan

En sammanställning över de aktiviteter för vilka kontroll och provning är inplanerade kommer Projektansvarig att upprätta tillsammans med kontrollansvarig för byggprojektet.

4.4 Granskning och Godkännande

Samtliga projekteringsförutsättningar kommer att granskas, utvärderas, godkännas och dokumenteras av Projektansvarig samt (Beställare).

5. Produktionsförberedelser

5.1 Planering och tidsstyrning

Projektansvarig planerar och styr byggprojektet optimalt efter följande uppställda punkter.

- Styrande gemensamt utvalda aktiviteter och dess kontroller/egenkontroller skall kontinuerligt arkivera.

- Den journalförda egenkontrollen utförs på bifogad blankett som skall vara ifyllda före byggstart.

- Kvalitetsuppföljning skall finnas framtagen för att bifogas respektive, förbesiktning.

5.2 Tidsstyrning

- Projekteringsplan

- Tidsplan

- Montageplan

- Resursplan

5.3 Kvalitetsstyrning

- Egenkontroll

- Kontrollplan

- Dokumentation

- Överlämnande

- Service/skötselinstruktioner under och efter garantitiden

5.4 Ekonomi

- Betalningsplan

5.5 Medarbetarnas kompetens i byggprojektet

I samband med byggprojektets förberedelse kommer Projektansvarig/Platschef att utvärdera medarbetarnas ansvarsområde och kompetens och dokumentera detta.

Underleverantörer

Underleverantören ska in komma med dokumentation över kompetens för sina medarbetare.

5.6 Kontrollplan

Kontrollplan utförs efter behov och krav för byggprojektet från (som t ex byggnadsnämnden har ställt) och som fastställs i samråd med (Beställare) och kontrollansvarig.

5.7 Egenkontroll

(Företagsnamn):s egenkontroll genomförs löpande under byggprojektgång för att säkerställa att byggprojektet uppfyller den kvalitetskrav som är ställd av (Beställare) eller enligt PBL. Egenkontrollens rapport utgör ett underlag för slutbesiktning och projektledningen vid tilldelande eller omfördelande av resurser. Platschefen ska vidta lämpliga åtgärder för att korrigera de brister som påträffas vid egenkontrollen. Egenkontrollen ska visas upp vid slutbesiktningen och arkiveras med byggprojektet.

5.8 Dagbok

Dagbok ska föras av alla byggarbetsplatsen, vars innehåll fortlöpande skall delges (Beställare) som bekräftar delgivningen.

5.9 ÄTA

ÄTA ska användas när (Beställare) vill ha gjort utför byggprojektets avtal. (Beställare) ska signera ÄTA blanketten för att ÄTA ska vara giltig.

5.10 Personal liggare

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en digital personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.

5.11 Avvikelserapportering

Varje medarbetare som upptäcker eller misstänker en kvalitetsavvikelse måste vidta de åtgärder som krävs enligt kvalitetsplanens rutiner. Avvikelsen skall rapporteras på avsedd avvikelserapport blankett/egenkontroll. Se flik 16 avvikelserapport

6. Montage

6.1 Allmänt

Varje byggmoment i processen kommer att planeras och beredas på ett optimalt sätt, så att man uppnår störningsfritt byggprojekt.

Inom (Företagsnamn) gäller därför att:

- (Beställare) och våra egna tidsplaner samordnas.

- All injustering och slutprovning planeras före drifttagning.

- Mätinstrument och utrustning är provade innan de används.

- Kvalificerad arbetskraft tillsätts för att uppfylla alla krav vid arbetssätten eller processer där yrkeskunskaper är av avgörande betydelse för produktens slutgiltiga kvalité.

- Instruktioner finns för kritiska arbetsmoment.

- Speciella processer styrs under arbetes gång genom egenkontroll.

- Egenkontroll görs löpande för att säkerställa fall överensstämmer mellan utfört arbetet och specificerade krav.

- Verifiering är baserade på egenkontroll och systematiskt vunna erfarenheter.

- Slutligkontroll görs för att säkerställa att alla krav tillgodosetts under hela produktionsprocessen.

- Resultaten från egenkontrollen dokumenteras vid överenskommelse.

- Resultat av egenkontroll redovisas vid slutbesiktning

6.2 Mätutrustning

Ansvarig för att erforderliga mätutrustningar finns och används är Platschefen

7 Avslutningsskede

7.1 Provning

Samordnad funktionsprovning skall utföras. (Företagsnamn) samordnar och sammankallar till gemensamfunktionsprovning samt upprättar provningsprotokoll. Innan provningar, mätningar och kontroller utförs skall (Beställare) beredas tillfälle att närvara vid provningstillfället. Den samordnade funktionsprovningen skall utföras i så god tid före slutbesiktningen att eventuella felaktigheter är avhjälpta före slutbesiktningen.

7.2 Besiktningsplan

Besiktningsplan upprättas tillsammans med (Beställare).

7.3 Projektdokumentation

I samband med slutbesiktning skall föreskrivna garantier, relationshandlingar och skötselinstruktioner överlämnas till (Beställare).

Samtliga utförda förbesiktningar samt den journalförda egenkontrollen skall ligga till grund för den slutliga besiktningen.

8 Dokumentstyrning

8.1 Planering av dokument

Projektansvarig ansvarar för hantering av:

- Ankommande dokument

- Distribution av dokument

- Förvaring av dokument

- Avgående dokument

8.2 Dokumentändringar och revideringar

Alla ritningar/beskrivning som revideras skall anges i matrisen ”revideringar” som återfinns i 8.3 Reviderings mattriss. Information om vad som har reviderats skall anges i mattrissen. Detta skall signeras av (Företagsnamn) dito (Beställare) för att revideringen av ritningar/beskrivningen skall vara giltig.

I matrisen nedan skall alla revideringar av byggprojektet skrivas in. Vad som har ändrats skall också anges. För att ändringen skall vara giltig skall den signeras av både (Företagsnamn) och (Beställare). Om det finns ändringar av byggprojektet som inte signerat av (Beställare), följer (Företagsnamn) original handlingar av byggprojektet. På detta sätt undviker man missförstånd.

8.3 Revidering

| Revidering |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev nr | Datum | Ritning/beskrivning | Signatur (Företagsnamn) | Signatur (Beställare) |

8.4   Kvalitetsplan

Kvalitetsplanen sparas och hålls tillgängliga under den tid som beslutats eller enligt överenskommelse med (Beställare). Kvalitetsplanen finns i form av elektroniskt och pappersform.

Kvalitetsplanen kommer att förvaras på ett sådant sätt att de i möjligaste mån hindras från att förekomma eller förstöras.

8.5   Distributionsförteckning

Kvalitetsplanens distributionsförteckning visar vilka som har mottagit ett exemplar av byggpärm.  Den som är kvalitetschef har också ansvar för distributionsförteckning och ser till att de som får en byggpärm kvitterar den.

| Distributionsförteckning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn | Typ av pärm | Sign | Datum |