Detta är en produkt från KvalitetsDokument.se

support@kvalitetsdokument.se

Vi som står bakom KvalitetsDokument.se är Kvalitetsgruppen Hässleholm AB. Vi är ett konsultföretag som hjälper småföretag att införa kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Ni hittar mer information om oss på Kvalitetsgrupppen.com

Sammanfattning

Miljöplanen är framtagen för byggsektorn

[Miljöplan]

[Miljöplan till bygg]

Innehåll

Inledning	2

Miljöpolicy	2

1 Orientering över projektet	3

1.1 Allmänt	3

1.2 Byggprojekt	3

1.3 Miljöaspekter	3

1.4 Källsortering	3

1.5 Kemikalier	3

1.6 Miljö lagar och andra krav	4

1.7 Organisationsstruktur och ansvar	4

1.8 Utbildning, medvetenhet och kompetens	4

1.9 Kommunikation	4

1.10 Dokumentation av miljöplan	4

1.11 Dokumentstyrning	4

1.12 Verksamhetsstyrning	4

1.13 Nödlägesberedskap	4

1.14 Egenkontroll för miljö	5

1.15 Avvikelser	5

1.16 Miljörådgivare och säkerhetsrådgivare	5

1.17 Redovisande dokument	5

Inledning

För att miljöplanen skall uppfylla de specificerade kraven för projektet har uppmärksamhet ägnats åt att:

- Kontinuerlig utveckling och uppdatera av miljöplanen

- Kontinuerligt identifiera miljöaspekterna på byggarbetsplatsen

- I god tid identifiera alla miljölagar och andra krav i projektet

- Kontinuerligt säkerställa samstämmighet mellan olika enheter i (Företagsnamn)

Miljöpolicy

I (Företagsnamn) är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. Alla inom (Företagsnamn) tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår byggverksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi (Företagsnamn):s negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår byggverksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda.

Vi skall verka för att minska den negativa miljöpåverkan från tranporter genom att övergå till alternativa och använda miljövänligare drivmedel som etanol eller biogas, underlätta samordning och effektivisering av tranporter samt utrusta fordon väl med kompletta verktyg för att motverka onödiga transporter. Verka för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda miljövänliga produkter samt att kartlägga och förminska vår kemikalieanvändning genom att:

- Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv

- Verksamheten skall leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet

- Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete

- Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår byggverksamhet

- Miljöpolicyn kommuniceras öppet till alla medarbetare och övriga intressenter

- Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids - och miljöperspektiv

- Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö

- Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall

- Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget

VD

…………………………………………………………….

1 Orientering över projektet

Den är inte meningen att miljöplanen och dem miljö egenkontroller som ingår i projektet alltid måste vara identiska. Eftersom förutsättningarna aldrig är exakt desamma för alla projekt, kan miljöplanen och/eller någon av miljö egenkontrollplanerna behöva justeras för varje projekt.

1.1 Allmänt

(Företagsnamn) arbetar efter enligt ISO 14001:2015 och själva miljömanualen kan uppvisas vid förfrågan av (Beställare).

1.2 Byggprojekt

I större byggprojektet ingår att alltid göra en miljöanalys, se Flik 8 Miljöanalys

1.3 Miljöaspekter

För byggprojektet har nedanstående betydande miljöaspekter identifierats.

Miljöaspekter

- Transporter

- Byggavfall

- Kemikalier

- Farligt avfall

- Elförbrukning

- Källsortering

Ovanstående miljöaspekter är en del av miljöanalysen för byggprojektet resultat för helheten, se Flik 8 Miljöanalys

1.4 Källsortering

Allt avfall ska källsorteras enligt lokala föreskrifter, se (hämtas från den aktuella kommunens hemsida).

1.5 Kemikalier

Det ska finnas datasäkerhetsblad för varje kemikalieprodukt som används. Dessa förvaras hos platschefen. Medarbetare skall ha kompetens för att få hantera farliga kemikalier. Alla medarbetarna ska följa de anvisningar och rutiner som medföljer kemikalierna, se

1.6 Miljö lagar och andra krav

Miljölagar och andra krav som gäller för byggprojektet, se Flik 8 Miljöanalys.

| Lokala bestämmelser | Kravets innehåll |
| --- | --- |
| Tomgångskörning Buller på byggplatsen | Enligt kommunens lagar och miljöverkets föreskrifter |

1.7 Organisationsstruktur och ansvar

Miljöansvarig för byggprojektet är Projektansvarig som har full befogenhet att behandla byggprojektet tillhörande miljöfrågor.

Projektets organisation redovisas, se Flik 2 Projektets organisation.

1.8 Utbildning, medvetenhet och kompetens

Alla medarbetare har fått miljöutbildning/information om byggprojektets betydelse för miljön. Underleverantörer ska visa upp att deras medarbetare har dokumenterad miljöutbildning. Se (skriv in var ni förvarar intyget från underleverantörer).

1.9 Kommunikation

Externa synpunkter vidarebefordras till platschefen som behandlar och/eller besvarar dessa. Miljöfrågor kommer att kommuniceras till berörda på bland annat byggmöten.

1.10 Dokumentation av miljöplan

All dokumentation finns i denna byggpärm eller hänvisas från respektive dokument.

1.11 Dokumentstyrning

All dokumentstyrning sköts genom kvalitetsplanens rutin, se kvalitetsplans avsnitt (9 Dokumentstyrning).

1.12 Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning görs gemensamt i kvalitetsplanen.

1.13 Nödlägesberedskap

Rutin för nödlägesberedskap, se Flik 21 Nödlägesberedskap.

1.14 Egenkontroll för miljö

Egenkontroll för miljö baseras utifrån resultatet från vår miljöutredning samt från detta projekts miljöanalys, se Flik 8 Miljöanalys.

- att eventuell mätning av identifierande miljöaspekter integreras i egenkontroll.

- övervakning och mätning skall vid behov integreras med kvalitetsarbeten för byggprojektet.

- uppföljning miljö.

1.15 Avvikelser

Under byggprojektets gång ansvarar platschefen för att avvikelser och störningar dokumenteras och utreds. Platschefen vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder, kontrollerar att de utförs och vid behov avrapporteras till miljöansvarige. Erfarenheter från byggprojektets miljöarbete sammanfattas vid slutmöte. Protokoll delges miljöansvarig som tar hänsyn till uppföljningen i samband med den årliga miljörevideringen.

Inlämnandet av avvikelser sker genom. Se flik 16 avvikelserapport.

1.16 Miljörådgivare och säkerhetsrådgivare

Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods är en roll som är reglerad i de internationella transportregelverken.

Vår miljöansvarig ska se till att anlitade transportör har godkända miljörådgivare för farligt gods. Enligt SFS 2006:263, SFS 2006:311 och NFS 2006:9

1.17 Redovisande dokument

Följande miljöredovisande dokument kommer att användas i byggprojektet:

- Miljöanalys

- Egenkontroll

- Uppföljning för miljö

- Miljöplan

Dokumentet arkiveras enligt kvalitetsplans avsnitt (9 Dokumentstyrning)